## Slide 1
恒大智慧小区项目
质量保障章程
（2017/12/06）

## Slide 2
目录页/Contents
组织结构及角色分工
交付件管理
代码/分支管理
4
环境管理
3
1
2
5
测试管理

## Slide 3: 项目管理组织架构
G1 智慧小区平台
刘宏（孟晔）
G2 恒大智慧云
白佳
G3 公共平台
孙磊
架构组
IBM/恒大
PA组
保障组
质量组
G4 POC&UAT
白佳
项目群管理
联合项目管理办公室
项目指导委员会
项目管理办公室
恒大项目总监：
刘军
IBM 项目总监：
刘雪松
恒大及IBM高层领导
IBM/恒大PM
技术评审委员会
邵冰
王剑
王超
王红亮
协调委员会
王鹏
朱翊
周国峰
廖杰
刘鹤辉
万远明
温力维

## Slide 4: 恒大智慧小区项目组 - 质量保障组
质量组
测试方案
架构/方法/计划/工具
测试用例
QA Lead
夏宣寅
流程/标准/模板
  交付件三级审核流程
  Code Review二级流程
  用例/报告Review
  分支合并准入流程
  测试管理流程
  测试准入标准/流程
报告
  Daily Report
  测试报告
集成测试/
自动化测试
用户测试
性能测试
交付件管理
测试管理
代码/分支管理
环境管理
单元测试
设备接入验证

## Slide 5: 交付件管理
为了保证项目交付件的质量，本项目里所有交付件都必须经过三级审核，审核流程见右图，审核步骤在JIRA 里完成。
交付件种类：
  架构设计
  详细设计
  详细测试计划
  测试报告

## Slide 6: 代码/分支管理 – 代码 Review
每个Git 仓库都有一个开发组长负责
恒大IT 管理人员负责添加新人进项目（早期开发组长可以添加）
开发者根据 Java 编程规范或者 C++ 编程规范开始编程
开发者每天可以提交完成的代码到工作分支
代码合并到Build分支前必须经过 Code Review，后期计划增加代码静态分析。

## Slide 7: 代码/分支管理 – 代码提交子流程

## Slide 8: 代码/分支管理 – 代码合并子流程
只有开发组长才能创建新的服务器分支
只有开发组长才可以推送（合并）代码到master 分支 和 Build 分支
Master 分支用来发布测试退出后的版本，Jenkins 从 Build 分支抽取代码 Build 应用程序。

## Slide 9: 代码/分支管理 – 分支版本建议
版本号4位 X.XX.XXX.XXXX , 第一位是主版本号，第二位是小版本号，第三位是修订版本号，第四位是日期版本号，如 0.1.0.20171215_1320
阶段测试退出后，统一由管理人员打版本标记

## Slide 10: 环境管理
环境
开发环境 –迭代X
开发环境 – POC X
测试环境1 – 迭代X
测试环境2 – POC X
UAT 环境
预生产环境
生产环境
除生产环境外，其他环境都将由项目组维护。早期，环境的维护，应用新版本的部署及更新将由专人负责；后期主要由 Jenkins 管理。

## Slide 11: 测试流程图
十二月 – 三月 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
测试环境
测试文档
测试执行
JIRA设置
自动化测试工具选型
软硬件环境搭建及联调
测试准入检查表
迭代一、二、三集成测试用例
第一迭代
联动场景（一）
完成组件、模块、工作流设置
跟踪施工、联调进度，督促各方按时搭建测试环境1、2和UAT环境
完成自动化工具调研，确认适用度、工期以及回报率
完成准入检查表、迭代一的终稿、迭代二、三、集成测试用例的初稿，并且持续更新
完成集成测试用例终稿和用户测试用例初稿
集成测试/回归测试
用户测试用例
第二迭代
联动场景（二）
第三迭代
联动场景（三）
用户测试

## Slide 12: 第一迭代、联动场景（一）
退出标准：
没有高级别的缺陷，遗留的其他缺陷都被记录在案
达到本轮迭代测试覆盖要求
达到85%的通过率
遗留问题，经项目组评审，记录在案
阶段 | Build 日期 | 测试结束日期
第一迭代 | 12月15号 | 12月19号
联动场景一 | 12月22号 | 12月26号
准入标准：
平台框架和第一批设备接入联调成功
联动场景一的集成联调成功
符合测试迭代准入条件
  静态测试（可选）、开发单元测试检查表（Check list）
  Build信息检查表（Check list）
  当前迭代功能点的验证用例集
遗留问题，经项目组评审，记录在案

## Slide 13: 第二迭代、联动场景（二）
退出标准：
没有高级别的缺陷，遗留的其他缺陷都被记录在案
达到本轮迭代测试覆盖要求
达到85%的通过率
遗留问题，经项目组评审，记录在案
阶段 | Build 日期 | 测试结束日期
第二迭代 | 1月xx号 | x月xx号
联动场景二 | 1月xx号 | x月xx号
准入标准：
平台框架和第二批设备接入联调成功
联动场景二的集成联调成功
符合测试迭代准入条件
  静态测试（可选）、开发单元测试检查表（Check list）
  Build信息检查表（Check list）
  当前迭代功能点的验证用例集
遗留问题，经项目组评审，记录在案

## Slide 14: 第三迭代、联动场景（三）
退出标准：
没有高级别的缺陷，遗留的其他缺陷都被记录在案
达到本轮迭代测试覆盖要求
达到85%的通过率
遗留问题，经项目组评审，记录在案
阶段 | Build 日期 | 测试结束日期
第三迭代 | x月xx号 | x月xx号
联动场景三 | x月xx号 | x月xx号
准入标准：
平台框架和第三批设备接入联调成功（如果有）
联动场景三的集成联调成功
符合测试迭代准入条件
  静态测试（可选）、开发单元测试检查表（Check list）
  Build信息检查表（Check list）
  当前迭代功能点的验证用例集
遗留问题，经项目组评审，记录在案

## Slide 15: 集成测试
退出标准：
没有高级别的缺陷，遗留的其他缺陷都被记录在案
主功能路径达到测试覆盖要求
各分支路径达到覆盖要求
达到85%的通过率
遗留问题，经项目组评审，记录在案
阶段 | Build 日期 | 测试结束日期
集成测试 | x月xx号 | x月xx号
准入标准：
通过所有轮次迭代的功能点”确认测试”
通过所有轮次迭代的集成测试的回归测试子集用例
遗留问题，经项目组评审，记录在案

## Slide 16: 用户测试
退出标准：
没有高级别的缺陷，遗留的其他缺陷都被记录在案
主功能路径达到测试覆盖要求
各分支路径达到覆盖要求
达到90%的通过率
遗留问题，经项目组评审，记录在案
阶段 | Build 日期 | 测试结束日期
用户测试 | x月xx号 | x月xx号
准入标准：
通过集成测试
遗留问题，经项目组评审，记录在案

## Slide 17: 测试前期准备工作
软硬件环境搭建以及联调
  迭代一、二、三
  联动场景一、二、三
测试准入检查表及测试用例
  开发单元测试检查表（Check list）
  Build信息检查表（Check list）
  迭代一、二、三的功能点验证用例集
  集成测试用例
  用户测试用例
备注：自动化测试工具需要进一步调研，是否适合当前项目。

## Slide 18: 测试工具准备
缺陷管理工具JIRA
  组件/模块设置
  工作流定义
自动化测试工具选型
  Selenium
  SoapUI
  硬件接口测试工具
备注：自动化测试工具需要进一步调研，是否适合当前项目。

## Slide 19
感谢聆听
恒大智慧小区项目组

## Slide 20: 附一：测试管理-测试方案-敏捷增量测试流程方法
Confirmative测试
迭代 N
Investigative测试、
回归测试
迭代 N
Confirmative测试
迭代 N+1
Investigative测试、
回归测试
迭代 N+1
Confirmative测试
开发单元测试
Build验证测试
功能验证测试（当前迭代）
重要其他类型测试（如果有）
Investigative测试
Investigative测试
回归测试
备注：通过 Confirmative 测试的产品 Build 就可以在迭代结束时发布。

## Slide 21: 附二：测试用例-方法论
黑盒
  等价类划分法、边界值分析法、错误推测法、因果图法、判定表驱动法、正交试验设计法、功能图法、场景图法
白盒
  代码检查法、静态结构分析法、静态质量度量法、逻辑覆盖法、基本路径覆盖测试法、域测试、符号测试

## Slide 22: 附三：测试用例-方法论（续）
接口测试
  是否满足前提条件 > 是否携带默认参值参数 > 参数是否必填 > 参数之间是否存在关联 > 参数数据类型限制 >参数数据类型自身的数据范围值限制
  暴露在外面，供第三方调用的接口
  系统内部，核心功能接口
  系统内部，非核心功能接口
自动化测试
  项目中期以后，引入自动化测试。

## Slide 23: 附四：自动化测试工具
Selenium
SoapUI
硬件接口测试工具等
备注：上述工具需要进一步调研，是否适合当前项目。

## Slide 24: 附五：测试迭代准入条件
检查
准入条件
测试
迭代N
开发单元测试
检查表（Check list）
Build信息检查表（Check list）
当前迭代功能点的验证用例集
Notes: Confirmative 测试就是对 build 的有效性和关键的功能是否正确进行验证，测试人员依据测试用例和测试脚本的完整测试是工作的重心。Confirmative 测试包含了开发人员的单元测试（必不可少的重要开发活动）和前一个阶段的被称之为 Agile Acceptance Testing 的测试部分。这段时间的测试任务用来保障迭代的必须输出的质量。但凡是在迭代开始时制定的计划中承诺的高优先级需求，哪怕是很繁琐的细节工作都要被充分的测试和验证。
在完成 Confirmative 测试后的时间用来做这部分测试，它包含功能测试，文档测试和系统测试以及和其他产品、环境之间产生的必然的 Integration 测试。测试员使用各种手段来考验 build 和产品的稳定和正确性等。

## Slide 25: 附六：敏捷增量测试架构
恒大智慧小区
迭代三
联动场景三
初始阶段
准入/启动
生产环境
预生产环境
产品发布
版本号 1.000
达到敏捷测试准入标准
各厂商的进场测试人员齐备
测试环境齐备
每个迭代安排：
1轮本迭代范围内功能点的”确认测试”
1轮集成测试的回归测试子集（根据该迭代情况筛选子集范围）
发布前：
1轮系统集成测试
1轮用户测试
恒大智慧小区
迭代二
联动场景二
恒大智慧小区
迭代一
联动场景一